
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINUTA DE REUNIÓN** | | | | | | **0n** |
| **Tema de la Reunión:** | Entrega de avance 6 del proyecto grupal | | | | | |
| **Institución/es:** | Universidad de Guayaquil  Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas | | | | | |
| **Autor:** | Jeremy Soto - GRUPO C | | | | | |
| **Fecha:** | 10/06/2025 | **Hora Inicio:** | 19:00 pm | **Hora Fin:** | 20:45 pm | |
| **Lugar:** | Plataforma de Zoom | | | | | |
| **Referencias:** | Diseño Detallado de Software / Revision/ Implementación de Modulos | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE PARTICIPANTES** | | |
| **Nombre y Apellido** | **Institución/Función** | **Firma** |
| Delgado Pilay Justin Gabriel. | Desarrollador | Delgado Pilay Justin Gabriel. |
| Montalvo Sandoval Sabina Isabel. | Analista de requerimientos/ Desarrollador | Montalvo Sandoval Sabina Isabel. |
| Mota Magallanes Ronald Steven. | Analista de requerimientos | Mota Magallanes Ronald Steven. |
| Quinde Aspiazu Nicolás Ismael. | Analista de requerimientos | Quinde Aspiazu Nicolás Ismael. |
| Soto Monar Jeremy David  (Líder) | Desarrollador | Soto Monar Jeremy David |
| **ASPECTOS TRATADOS** | | |

* *Se implementó el módulo de libros al 100%.*
* *Se implementó el módulo de Existencia de Libro al 100%.*
* *Se implementó el módulo de Inicio de Sesión al 100%.*
* *Se implementó el módulo de Prestamos al 100%.*
* *Se implementó el módulo de Gestión y Control de Multas al 100%.*
* *Se implementó el módulo de Cubículos al 100%.*
* *Se realizó la mejora y el avance del Articulo del Proyecto.*
* *Se avanzó con el documento detallado del software. Está en un 75%.*

**ANEXOS**

**FOTO**

****