| MINUTA DE REUNIÓN |  |  |  |  |  | 0n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema de la Reunión: | Entrega de avance 9 del proyecto grupal |  |  |  |  |  |
| Institución/es: | Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas |  |  |  |  |  |
| Autor: | Jeremy Soto - GRUPO C |  |  |  |  |  |
| Fecha: | 25/06/2025 | Hora Inicio: | 19:00 pm | Hora Fin: | 20:45 pm |  |
| Lugar: | Plataforma de Zoom |  |  |  |  |  |
| Referencias: | Diseño Detallado de Software / Revision/ Implementación de Modulos |  |  |  |  |  |

| LISTA DE PARTICIPANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Institución/Función | Firma |
| Delgado Pilay Justin Gabriel. | Desarrollador | Delgado Pilay Justin Gabriel. |
| Montalvo Sandoval Sabina Isabel. | Analista de requerimientos/ Desarrollador | Montalvo Sandoval Sabina Isabel. |
| Mota Magallanes Ronald Steven. | Analista de requerimientos | Mota Magallanes Ronald Steven. |
| Quinde Aspiazu Nicolás Ismael. | Analista de requerimientos | Quinde Aspiazu Nicolás Ismael. |
| Soto Monar Jeremy David (Líder) | Desarrollador | Soto Monar Jeremy David |
| ASPECTOS TRATADOS |  |  |

- Se implementó el módulo de libros al 100%.

- Se implementó el módulo de Existencia de Libro al 100%.

- Se implementó el módulo de Inicio de Sesión al 100%.

- Se implementó el módulo de Prestamos al 100%.

- Se implementó el módulo de Gestión y Control de Multas al 100%.

- Se implementó el módulo de Cubículos al 100%.

- Se realizó la mejora y el avance del Articulo del Proyecto.

- Se realizó el documento del manual de usuario a un 100%.

- Se realizó el documento detallado del software. Está en un 100%.

- Se realizó el documento de plan de pruebas a un 80%.

- Se realizó el documento de la política de Mantenimiento a un 100%.

- Se avanzó con el manual técnico. Se encuentra a un 80%.

ANEXOS

FOTO